| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI KHOA CNTT & CĐS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày  09 tháng 12 năm 2025

# ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Thu Huyền

Mã SV	: 2210900030          Lớp: K22CNT4                        Khóa: K22

Số điện thoại	: 0343649641          Email: huyenphamthithu1202@gmail.com

Ngành	: Công nghệ thông tin                   Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thanh Trà

Đơn vị công tác	: Khoa CNTT & CĐS – Trường Đại học Nguyễn Trãi

Số điện thoại	: 0779326577                                      Email: phuongtra07@gmail.com.

Tên đề tài: Xây dựng website giới thiệu thời trang trẻ em

- Nội dung, phạm vi của đề tài

Nội dung chính:

Đề tài tập trung xây dựng một website bán hàng trực tuyến giới thiệu thời trang trẻ em, với các chức năng cơ bản sau:

- Quản lý danh mục sản phẩm:

- Phân loại theo nhóm (thời trang bé trai, thời trang bé gái, đồ dùng mẹ và bé).

- Quản lý thông tin sản phẩm (tên, mô tả, hình ảnh, giá,màu sắc,size ,số lượng tồn, trạng thái).

- Chức năng dành cho khách hàng:

- Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân.

- Xem danh sách sản phẩm theo danh mục, sản phẩm nổi bật/mới nhất.

- Tìm kiếm, lọc sản phẩm theo tên, giá, loại sản phẩm.

- Xem chi tiết sản phẩm.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa khỏi giỏ.

- Đặt hàng (tạo đơn hàng), theo dõi lịch sử mua hàng.

- Chức năng quản trị (Admin):

- Quản lý danh mục sản phẩm.

- Quản lý sản phẩm (thêm/sửa/xóa).

- Quản lý khách hàng, đơn hàng, trạng thái đơn hàng (mới, đang xử lý, hoàn thành, hủy).

- Xem một số báo cáo thống kê đơn hàng, doanh thu theo thời gian (ở mức cơ bản).

- Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- Ngôn ngữ lập trình backend:

- C# với ASP.NET Core MVC.

- Cơ sở dữ liệu:

- SQL Server.

- Giao diện người dùng (frontend):

- HTML5, CSS3;

- Bootstrap (hoặc một CSS framework tương đương) để thiết kế giao diện responsive;

- JavaScript, jQuery cho các xử lý trên client (validate đơn giản, thao tác với giỏ hàng, AJAX…).

- Công cụ phát triển:

- Visual Studio / Visual Studio Code.

- SQL Server Management Studio

- Git/GitHub để quản lý mã nguồn.

- Mô hình và kỹ thuật:

- Mô hình MVC (Model – View – Controller).

- Entity Framework Core để làm việc với cơ sở dữ liệu (ORM).

- Áp dụng các kỹ thuật lập trình web cơ bản: routing, validation, phân quyền…

- Các kết quả chính dự kiến đạt được

- Website giới thiệu thời trang trẻ em hoàn chỉnh ở mức cơ bản, cho phép:

- Quản lý danh mục và sản phẩm.

- Khách hàng xem sản phẩm, tìm kiếm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng.

- Quản trị viên quản lý sản phẩm, khách hàng, đơn hàng.

- Cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý, gồm các bảng chính:

- Sản phẩm, loại sản phẩm, khách hàng, giỏ hàng/chi tiết giỏ hàng (nếu tách), đơn hàng, chi tiết đơn hàng, người quản trị,…

- Bộ tài liệu kèm theo, bao gồm:

- Tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống (sơ đồ use case, mô hình ERD, sơ đồ lớp, sơ đồ kiến trúc…).

- Tài liệu mô tả chức năng hệ thống, quy trình nghiệp vụ.

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống.

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên:

- Vận dụng kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống thông tin.

- Kế hoạch thực hiện đề tài

| STT | Nội dung công việc | Thời gian dự kiến | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Giới thiệu đồ án tốt nghiệp - Nhận đề tài; - Phân tích yêu cầu và lựa chọn công nghệ phù hợp - Hoàn thiện viết đề cương chi tiết - Xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn - Nghiên cứu cơ sở lý thuyết - Hoàn thiện chương 1 | 08/12/2025 – 13/12/2025 |  |
| T2 | Nghiên cứu và phân tích yêu cầu - Thu thập yêu cầu từ người dùng thực tế (khách hàng, người quản trị…). - Phân tích chức năng: giới thiệu sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng… - Mô tả nghiệp vụ: quy trình mua hàng, quy trình admin quản lý sản phẩm. - Viết tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS).Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu gồm: danh mục, sản phẩm, khách hàng, giỏ hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng, tài khoản quản trị… - Hoàn thiện chương 2 | 15/12/2025 – 20/12/2025 |  |
| T3 | Thiết kế giao diện và cài đặt môi trường - Thiết kế giao diện website (trang chủ, danh mục sản phẩm, chi tiết sản phẩm…). - Thiết kế giao diện quản trị (thêm sản phẩm, danh mục…). - Xây dựng giao diện responsive bằng Bootstrap. - Tạo project ASP.NET Core MVC, cấu hình kết nối SQL Server. - Tạo các module cơ bản của hệ thống. | 22/12/2025 – 27/12/2025 |  |
| T4 | Triển khai các chức năng CRUD và trang quản trị nội dung - Thêm, sửa, xóa, xem danh sách danh mục sản phẩm. - Thêm, sửa, xóa, xem danh sách sản phẩm (tên, mô tả, giá, ảnh, size, màu sắc, tồn kho…). - Quản lý khách hàng (xem danh sách, khóa/mở tài khoản). - Quản lý đơn hàng: cập nhật trạng thái (mới – đang xử lý – hoàn thành – hủy). - Quản lý tài khoản quản trị (tạo quyền, phân quyền). - Xác thực, Phân quyển người dùng…. - Viết báo cáo nội dung chương 3 (Bổ sung các kết quả minh chứng, màn hình giao diện và mã nguồn. | 29/12/2025 – 03/01/2026 |  |
| T5 | Xây dựng chức năng dành cho khách hàng - Đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân. - Hiển thị danh sách sản phẩm, lọc theo danh mục. - Chức năng tìm kiếm theo tên, giá, danh mục. - Xem chi tiết sản phẩm. - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thay đổi số lượng, xóa khỏi giỏ. - Viết báo cáo nội dung chương 3 (Bổ sung các kết quả minh chứng, màn hình giao diện và mã nguồn. | 05/01/2026 – 10/01/2026 |  |
| T6 | Hoàn thiện đồ án và kiểm thử - Chỉnh sửa giao diện (frontend; backend) - Hoàn thiện các chức năng (Phi chức năng, thống kê báo cáo,…) - Kiểm thử - Hoàn thiện báo cáo chương 3 | 12/01/2026 – 17/01/2026 |  |
| T7 | Rà soát và hoàn thiện báo cáo - Rà soát, kiểm thử các chức năng - Hoàn thiện báo cáo theo quy định - Xây dựng slide - In báo cáo bản cứng (Xin ý kiến giảng viên hướng dẫn) | 19/01/2026 – 24/01/2026 |  |
| T8 | Chuẩn bị bảo vệ và nộp đồ án - Rà soát kiểm thử toàn bộ chương trình - Đóng gói sản phẩm - Báo cáo với giảng viên hướng dẫn - Hoàn thiện các biểu mẫu cần thiết - Lấy chữ kỹ xác nhận của GVHD, nộp về văn phòng khoa theo quy định | 26/01/2026 – 31/01/2026 |  |

Hà nội, ngày 09 Tháng 12 năm 2025

| Trưởng Khoa (Ký và ghi rõ họ tên) | Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) | Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |